众肯科技

# 项目全过程管理系统
需求说明书

中小型项目服务企业适用版

版本：V2.1（CloudBase 部署版）

| 文档定位 | 中小型项目服务公司的项目全过程管理系统建设依据 |
| --- | --- |
| 核心主线 | 线索—立项—投标/洽谈—合同—实施—验收—开票—收款—结算—结项 |
| 明确排除 | 进销存、货物销售、会计记账、税务申报、复杂集团管理 |
| 形成日期 | 2026年7月 |

内部需求评审及 CODEX 开发使用

文档说明：本需求说明书依据公司初步需求，按“中小企业、轻量化、一次建设完成、项目全过程为核心”的原则进行细化。系统中的合同、发票、收付款及费用数据主要用于项目经营管理和内部台账，不替代专业财务软件。

# 目录

01  一、系统建设定位

02  二、系统建设范围

03  三、系统总体业务主线

04  四、系统用户和角色

05  五、系统功能菜单

06  六、基础资料管理

07  七、客户拜访管理

08  八、项目线索和市场报备管理

09  九、项目立项管理

10  十、投标管理

11  十一、合同管理

12  十二、项目实施过程管理

13  十三、开票和收款管理

14  十四、费用和付款管理

15  十五、合作伙伴和合伙人员结算

16  十六、保证金管理

17  十七、公司日常采购管理

18  十八、项目结项管理

19  十九、主要业务流程汇总

20  二十、核心表单清单

21  二十一、项目状态设计

22  二十二、项目数据关联关系

23  二十三、审批流程设计

24  二十四、消息提醒

25  二十五、管理看板

26  二十六、权限管理

27  二十七、文件和附件管理

28  二十八、系统页面要求

29  二十九、云部署和技术要求

30  三十、一次性建设交付范围

31  三十一、系统验收标准

32  三十二、对CODEX开发的明确要求

33  三十三、系统核心建设结论

# 一、系统建设定位

## 1.1 系统定位

本系统主要服务于信息化咨询、信息化监理、技术咨询、方案设计、项目管理、专项服务等项目型服务业务。

系统建设的核心目的不是做大型企业ERP，也不是替代财务软件，而是解决以下管理问题：

1. 项目线索是否及时登记和持续跟进。

2. 项目是否经过正式立项和内部决策。

3. 投标过程是否按时、完整、责任到人。

4. 合同、项目、开票、收款是否能够对应。

5. 项目实施过程是否有基本进度、成果和问题记录。

6. 项目发生了哪些成本、费用和合作方支出。

7. 合作伙伴或合伙人员应如何结算。

8. 项目是否已经验收、收款和正式结项。

9. 管理人员能否快速了解各项目的进度、回款和利润情况。

系统总体遵循以下原则：

• 适合中小型企业使用。

• 流程清楚，但不过度复杂。

• 表单够用，但不追求大而全。

• 项目是系统的核心对象。

• 所有重要业务尽量关联到具体项目。

• 一次完成整体系统建设，不分多期建设。

• 系统上线后即可覆盖公司主要项目管理业务。

• 允许后续优化，但不以未来扩展为由增加当前复杂度。

# 二、系统建设范围

## 2.1 纳入系统的业务范围

系统应覆盖以下业务：

1. 客户单位及联系人管理。

2. 客户拜访和沟通记录。

3. 项目线索和市场报备。

4. 项目跟进。

5. 项目立项。

6. 项目投标。

7. 配合友商投标。

8. 收入合同管理。

9. 项目相关支出合同管理。

10. 项目启动和基本实施过程管理。

11. 项目进度、问题、成果和验收管理。

12. 项目开票申请及销项发票登记。

13. 项目收款登记。

14. 项目费用报销。

15. 项目付款申请。

16. 合作伙伴或合伙人员结算。

17. 投标保证金、履约保证金等保证金管理。

18. 公司日常采购和日常费用管理。

19. 项目结项。

20. 项目经营统计和管理看板。

21. 用户、角色、权限和操作日志。

## 2.2 不纳入系统的业务范围

本系统不建设以下功能：

1. 货物销售管理。

2. 商品库存管理。

3. 采购入库、销售出库。

4. 进销存管理。

5. 会计凭证管理。

6. 会计科目和会计总账。

7. 财务报表编制。

8. 税务申报。

9. 自动计算增值税、企业所得税等税费。

10. 完整工资核算系统。

11. 社保、公积金和个税申报。

12. 复杂人力资源管理。

13. 大型企业多层级集团管理。

14. 复杂供应链管理。

15. 银行银企直联。

16. 客户门户和供应商门户。

17. 复杂的低代码流程设计平台。

系统中的合同、发票、收款、付款和费用数据，属于项目经营管理台账，不作为正式会计账簿。

# 三、系统总体业务主线

系统围绕项目全过程建立一条完整主线：

客户管理 → 客户拜访 → 项目线索 → 市场报备 → 持续跟进 → 项目立项 → 投标或商务洽谈 → 合同签订 → 项目启动 → 项目实施 → 成果提交 → 项目验收 → 开票 → 收款 → 成本与合作方结算 → 项目结项

并形成两条辅助管理线：

## 资金辅助线

收入合同 → 开票申请 → 发票登记 → 收款登记 → 未收款跟踪

## 成本辅助线

项目预算 → 支出合同、报销或付款申请 → 付款登记 → 合作方结算 → 项目成本汇总

所有项目收入、支出、发票、收付款和结算业务均应能够追溯到具体项目。

# 四、系统用户和角色

系统不需要复杂的集团组织体系，主要设置以下角色。

## 4.1 系统管理员

主要权限：

• 用户管理。

• 角色管理。

• 权限配置。

• 基础字典配置。

• 审批流程配置。

• 编号规则配置。

• 系统参数配置。

• 查看操作日志。

系统管理员不应默认拥有查看所有工资、利润和合作方结算金额的权限，敏感业务权限应单独授权。

## 4.2 公司负责人

主要权限：

• 查看全部项目。

• 查看经营管理看板。

• 审批项目立项。

• 审批投标申请。

• 审批合同。

• 审批重要付款。

• 审批合作方结算。

• 审批项目结项。

• 查看项目收入、成本和利润。

## 4.3 市场及商务人员

主要权限：

• 客户和联系人管理。

• 拜访记录。

• 项目线索。

• 项目跟进。

• 市场报备。

• 项目立项申请。

• 投标申请。

• 合同信息登记。

• 查看本人负责或参与的项目。

## 4.4 项目经理

主要权限：

• 查看负责项目。

• 发起项目启动。

• 维护项目成员。

• 维护项目计划和进度。

• 登记项目问题。

• 上传项目成果。

• 发起验收。

• 发起开票申请。

• 发起付款或费用申请。

• 发起项目结项。

## 4.5 项目成员

主要权限：

• 查看参与项目。

• 查看本人任务。

• 提交工作记录。

• 上传成果文件。

• 登记问题和进展。

• 不得查看无关项目的合同价格、利润和结算数据。

## 4.6 投标人员

主要权限：

• 查看分配给本人的投标任务。

• 上传商务标、技术标、报价文件。

• 完成投标检查事项。

• 登记投标提交情况。

## 4.7 财务及资金管理人员

这里的财务角色主要负责业务台账，不承担会计记账功能。

主要权限：

• 合同金额核对。

• 发票登记。

• 收款登记。

• 付款信息复核。

• 保证金登记。

• 合作方结算复核。

• 查看项目收入、支出和资金情况。

• 项目结项时进行资金数据核对。

## 4.8 普通员工

主要权限：

• 提交费用报销。

• 提交日常采购申请。

• 查看本人申请和审批结果。

• 查看本人参与的项目。

# 五、系统功能菜单

建议系统设置以下一级菜单：

1. 工作台。

2. 客户管理。

3. 市场线索。

4. 项目管理。

5. 投标管理。

6. 合同管理。

7. 项目实施。

8. 发票与收款。

9. 费用与付款。

10. 合作方结算。

11. 保证金管理。

12. 日常采购。

13. 统计报表。

14. 系统管理。

# 六、基础资料管理

基础资料应保持简单，主要为后续业务表单提供统一选择数据。

## 6.1 客户及往来单位档案

客户、总包单位、供应商、合作单位不需要建立完全独立的档案表，可以统一使用“往来单位档案”，通过单位类型进行区分。

### 单位类型

• 客户。

• 潜在客户。

• 总包单位。

• 分包单位。

• 服务供应商。

• 日常采购供应商。

• 合作伙伴。

• 友商单位。

• 其他单位。

同一单位可以同时具有多个类型，例如某单位既是客户，也可能是合作伙伴。

### 《往来单位档案表》主要字段

#### 基本信息

• 单位编号。

• 单位全称。

• 单位简称。

• 统一社会信用代码。

• 单位类型。

• 所属行业。

• 单位性质。

• 所在省市。

• 详细地址。

• 官方网站。

• 单位简介。

#### 商务信息

• 客户级别。

• 合作状态。

• 归属市场人员。

• 获取渠道。

• 首次接触日期。

• 主要业务方向。

• 备注。

#### 开票及收付款信息

• 开票名称。

• 纳税人识别号。

• 开户银行。

• 银行账号。

• 地址。

• 电话。

上述信息只作为合同、开票申请和付款申请的基础资料，不进行税务核算。

#### 附件

• 营业执照。

• 开票资料。

• 银行账户资料。

• 其他证明材料。

### 单位状态

• 潜在合作。

• 正常合作。

• 暂停合作。

• 已终止合作。

• 黑名单。

### 关键规则

1. 单位名称和统一社会信用代码应进行重复检查。

2. 已关联项目、合同或收付款记录的单位不得删除。

3. 单位名称发生变化时，应保留历史名称。

4. 只有授权人员可以修改银行账户信息。

## 6.2 联系人档案

一个单位可以有多个联系人。

### 《联系人档案表》主要字段

• 所属单位。

• 姓名。

• 性别。

• 部门。

• 职务。

• 手机号码。

• 固定电话。

• 微信号。

• 邮箱。

• 联系人角色。

• 是否关键联系人。

• 与公司的关系程度。

• 主要负责事项。

• 是否已离职。

• 备注。

### 联系人角色

• 决策人。

• 业务负责人。

• 技术负责人。

• 招标联系人。

• 合同联系人。

• 财务联系人。

• 普通联系人。

• 其他。

## 6.3 员工和合作人员档案

系统只管理项目所需的基本人员信息，不建设完整人力资源系统。

### 人员类型

• 聘用制员工。

• 合伙型员工。

• 外部个人合作伙伴。

• 外部机构联系人。

• 临时项目成员。

### 《人员档案表》主要字段

• 姓名。

• 工号。

• 人员类型。

• 所属部门。

• 岗位。

• 手机。

• 邮箱。

• 入职日期。

• 离职日期。

• 是否可担任项目经理。

• 是否可参与项目分成。

• 系统账号。

• 账号状态。

• 备注。

# 七、客户拜访管理

客户拜访用于记录市场人员与客户的日常沟通情况，并可直接产生项目线索。

## 7.1 《客户拜访记录表》

### 主要字段

• 拜访编号。

• 客户单位。

• 客户联系人。

• 拜访日期。

• 拜访时间。

• 拜访方式。

• 拜访地点。

• 我方参与人员。

• 拜访目的。

• 沟通内容。

• 客户当前需求。

• 可能涉及的项目。

• 客户关注事项。

• 后续行动。

• 下次跟进日期。

• 是否形成项目线索。

• 附件。

• 创建人。

• 创建时间。

### 拜访方式

• 上门拜访。

• 客户来访。

• 电话沟通。

• 微信沟通。

• 视频会议。

• 现场会议。

• 其他。

### 主要业务流程

市场人员填写拜访记录 → 保存拜访内容 → 设置下次跟进日期 → 判断是否形成项目线索 → 如形成线索，直接生成项目线索草稿

拜访记录一般不需要审批，但修改历史应保留。

# 八、项目线索和市场报备管理

项目线索是项目全过程的起点。

## 8.1 《项目线索登记表》

### 主要字段

#### 基本信息

• 线索编号。

• 线索名称。

• 客户单位。

• 客户联系人。

• 线索来源。

• 项目服务类型。

• 项目所在地区。

• 项目简要需求。

• 预计项目预算。

• 预计启动时间。

• 预计招标或采购时间。

• 预计成交时间。

#### 跟进信息

• 线索负责人。

• 协同人员。

• 当前阶段。

• 成交可能性。

• 竞争对手。

• 客户关系情况。

• 当前主要障碍。

• 下一步行动。

• 下次跟进日期。

#### 市场报备信息

• 是否需要公司内部报备。

• 报备申请人。

• 报备日期。

• 报备有效期。

• 是否存在重复线索。

• 冲突说明。

• 审批意见。

#### 附件

• 客户需求文件。

• 项目介绍。

• 沟通纪要。

• 相关通知。

• 其他材料。

### 线索来源

• 客户拜访。

• 老客户介绍。

• 合作伙伴推荐。

• 公开招标信息。

• 公司领导安排。

• 员工自主开发。

• 网络渠道。

• 其他。

### 线索阶段

• 初步接触。

• 需求了解。

• 持续跟进。

• 方案沟通。

• 商务洽谈。

• 等待招标。

• 准备立项。

• 已转项目。

• 暂停。

• 已失效。

• 已丢失。

### 线索状态

• 草稿。

• 待报备审批。

• 已报备。

• 跟进中。

• 已转项目。

• 已关闭。

• 已作废。

## 8.2 项目线索报备流程

市场人员填写项目线索 → 系统检查客户名称和项目名称是否重复 → 提交市场报备 → 经营负责人或公司负责人审批 → 审批通过后确定线索负责人 → 进入持续跟进状态

### 报备审批结果

• 审批通过。

• 退回修改。

• 与已有线索合并。

• 指定共同跟进。

• 不予报备。

### 关键规则

1. 同一客户存在相似项目名称时，系统应提示可能重复。

2. 报备审批通过后，线索负责人不得自行修改。

3. 更换负责人应提交变更申请或由管理人员直接调整并留痕。

4. 长时间未跟进的线索应自动提醒。

5. 线索关闭时必须填写关闭原因。

## 8.3 《项目跟进记录表》

每一次重要跟进均应记录。

### 主要字段

• 关联项目线索。

• 跟进日期。

• 跟进方式。

• 跟进人员。

• 客户联系人。

• 本次沟通内容。

• 当前进展。

• 客户反馈。

• 项目预算变化。

• 成交可能性变化。

• 竞争情况变化。

• 存在问题。

• 下一步计划。

• 下次跟进日期。

• 附件。

### 主要业务流程

打开项目线索 → 新增跟进记录 → 更新线索阶段和成交可能性 → 设置下一次跟进时间 → 系统形成完整跟进时间轴

# 九、项目立项管理

当项目机会较明确，或者公司决定正式投入人员、资金和投标准备时，应进行项目立项。

## 9.1 《项目立项申请表》

### 主要字段

#### 项目基本信息

• 项目编号。

• 项目名称。

• 项目简称。

• 来源线索。

• 客户单位。

• 总包单位。

• 项目服务类型。

• 项目所在地。

• 项目背景。

• 客户主要需求。

• 项目主要服务内容。

• 预计项目成果。

#### 商务信息

• 预计合同金额。

• 预计项目成本。

• 预计项目利润。

• 预计采购方式。

• 是否需要投标。

• 预计投标时间。

• 预计合同签订时间。

• 预计项目开始时间。

• 预计项目结束时间。

#### 人员安排

• 项目负责人。

• 商务负责人。

• 技术负责人。

• 计划参与人员。

• 合作伙伴。

• 合伙型人员。

• 各人员主要分工。

#### 风险信息

• 客户关系风险。

• 投标风险。

• 实施风险。

• 回款风险。

• 合作方风险。

• 其他风险。

• 风险应对说明。

#### 附件

• 客户需求。

• 项目方案。

• 预算测算。

• 项目背景材料。

• 其他附件。

## 9.2 项目立项审批流程

申请人提交立项 → 项目负责人确认 → 经营负责人审核 → 公司负责人审批 → 立项通过并正式生成项目

小额或简单项目可以根据配置减少审批节点。

### 审批重点

审批人员主要检查：

• 项目是否真实。

• 项目机会是否明确。

• 是否值得投入人员和费用。

• 预计合同金额是否合理。

• 预计成本和利润是否合理。

• 项目负责人是否明确。

• 是否存在较大合同、回款或履约风险。

### 立项结果

• 审批通过。

• 退回修改。

• 暂缓立项。

• 不同意立项。

## 9.3 项目主档案

立项审批通过后，系统自动生成《项目主档案》。

项目主档案不是单独重复填写的表单，而是系统汇总项目全过程信息的核心页面。

### 项目主档案应展示

• 项目基本信息。

• 项目负责人和成员。

• 项目当前状态。

• 项目线索及跟进记录。

• 投标记录。

• 收入合同。

• 支出合同。

• 项目进度。

• 项目成果。

• 项目问题。

• 验收情况。

• 开票情况。

• 收款情况。

• 费用和付款。

• 合作方结算。

• 保证金。

• 项目利润。

• 项目档案文件。

• 操作时间轴。

# 十、投标管理

系统的投标管理以任务清晰、时间可控、文件完整为目标，不建设复杂招投标平台。

## 10.1 《投标申请表》

### 主要字段

• 投标编号。

• 关联项目。

• 招标项目名称。

• 招标单位。

• 招标代理机构。

• 招标编号。

• 项目预算。

• 最高限价。

• 投标截止时间。

• 开标时间。

• 投标方式。

• 是否电子投标。

• 是否需要报名。

• 是否需要购买招标文件。

• 是否需要投标保证金。

• 是否需要使用公司资质。

• 是否需要外部合作方。

• 投标负责人。

• 商务标负责人。

• 技术标负责人。

• 报价负责人。

• 投标可行性说明。

• 主要竞争对手。

• 投标风险。

• 附件。

## 10.2 投标申请流程

项目负责人或商务人员发起投标申请 → 经营负责人审核 → 公司负责人审批 → 审批通过 → 建立投标任务和投标时间表

审批重点：

• 是否符合公司业务方向。

• 是否具备相应资质和人员。

• 投标成本是否合理。

• 中标可能性是否合理。

• 合同和回款风险是否可控。

• 是否需要缴纳保证金。

## 10.3 《投标任务分工表》

投标申请通过后，由投标负责人建立任务。

### 主要字段

• 关联投标。

• 任务名称。

• 任务类别。

• 负责人。

• 协作人员。

• 计划完成日期。

• 实际完成日期。

• 任务要求。

• 当前状态。

• 上传文件。

• 审核人。

• 审核意见。

### 任务类别

• 报名。

• 招标文件购买。

• 资格资料准备。

• 商务标制作。

• 技术标制作。

• 报价编制。

• 公司证照准备。

• 签字盖章。

• 文件检查。

• 投标文件上传。

• 纸质文件递交。

• 开标准备。

• 其他。

### 任务状态

• 未开始。

• 进行中。

• 已提交。

• 需修改。

• 已完成。

• 已逾期。

• 已取消。

## 10.4 《投标文件检查表》

投标提交前应进行检查。

### 主要检查项目

• 投标文件是否完整。

• 项目名称是否正确。

• 招标编号是否正确。

• 投标报价是否一致。

• 商务标和技术标是否一致。

• 资格文件是否有效。

• 签字是否完整。

• 盖章是否完整。

• 页码和目录是否正确。

• 文件格式是否符合要求。

• 上传文件是否完整。

• 是否在截止时间前完成。

• 加密或解密要求是否完成。

• 保证金是否缴纳。

• 其他检查事项。

### 检查结果

• 检查通过。

• 需要修改。

• 存在风险但同意提交。

• 不允许提交。

## 10.5 《投标结果登记表》

### 主要字段

• 关联投标。

• 开标日期。

• 投标报价。

• 是否中标。

• 中标金额。

• 中标日期。

• 中标通知书。

• 中标单位。

• 我方排名。

• 主要竞争对手报价。

• 未中标原因。

• 经验总结。

• 是否进入合同阶段。

• 保证金是否应退。

• 预计退回日期。

### 投标状态

• 准备中。

• 已提交。

• 已开标。

• 已中标。

• 未中标。

• 已流标。

• 已终止。

## 10.6 友商配合投标

公司有时只是配合同行进行报名、报价或正式投标，可使用简化表单。

### 《友商配合项目登记表》

主要字段：

• 友商单位。

• 实际项目名称。

• 实际客户单位。

• 配合类型。

• 配合内容。

• 我方负责人。

• 报名时间。

• 报价金额。

• 是否正式投标。

• 是否需要使用公司资质。

• 是否需要盖章。

• 是否收取配合费用。

• 配合费用金额。

• 项目结果。

• 备注。

• 附件。

### 配合类型

• 仅提供资料。

• 配合报名。

• 配合报价。

• 配合投标。

• 提供人员。

• 提供资质。

• 其他。

友商配合项目不必走完整项目实施流程，但涉及合同、开票和收款时，应建立对应收入合同或收入记录。

# 十一、合同管理

合同管理围绕项目合同进行，不建设复杂法务合同系统。

## 11.1 合同分类

### 收入合同

• 公司与客户直接签订的项目合同。

• 公司与总包单位签订的分包收入合同。

• 友商配合服务合同。

• 其他项目服务收入合同。

### 支出合同

• 项目分包合同。

• 合作伙伴服务合同。

• 合伙人员项目服务合同。

• 项目专家服务合同。

• 与项目直接相关的其他支出合同。

### 其他协议

• 保密协议。

• 战略合作协议。

• 框架协议。

• 非金额类合作协议。

## 11.2 《合同登记及审批表》

### 主要字段

#### 合同基本信息

• 合同编号。

• 合同名称。

• 合同类型。

• 收入或支出方向。

• 关联项目。

• 合同对方。

• 合同签订主体。

• 合同经办人。

• 合同负责人。

#### 金额信息

• 合同含税金额。

• 税率。

• 不含税金额。

• 税额。

• 是否固定总价。

• 是否存在暂定金额。

• 备注。

系统仅记录合同中已有金额，不进行纳税申报或税务计算。

#### 时间信息

• 合同签订日期。

• 合同生效日期。

• 服务开始日期。

• 服务结束日期。

• 合同有效期。

• 质保或后续服务期限。

#### 履约信息

• 主要服务内容。

• 主要成果。

• 交付方式。

• 验收要求。

• 违约责任。

• 保密要求。

• 其他重要条款。

#### 收付款信息

• 收款或付款条件。

• 计划收付款日期。

• 计划收付款金额。

• 开票要求。

• 是否有保证金。

• 保证金金额。

• 保证金退回条件。

对于中小型企业，不需要建设复杂的多层合同计划。可允许一份合同录入若干条简单的收付款节点。

#### 附件

• 合同草稿。

• 审批版本。

• 已签署合同。

• 补充协议。

• 对方资质。

• 其他附件。

## 11.3 合同审批流程

经办人录入合同 → 项目负责人审核业务内容 → 财务人员核对金额、收付款和开票信息 → 公司负责人审批 → 审批通过 → 上传正式签署版本 → 合同进入履行中状态

### 审批重点

• 合同主体是否正确。

• 项目名称是否一致。

• 服务范围是否明确。

• 合同金额是否与立项或中标结果一致。

• 付款条件是否合理。

• 验收条件是否清晰。

• 是否存在明显风险。

• 项目负责人是否确认可以履行。

## 11.4 合同状态

• 草稿。

• 审批中。

• 已审批。

• 待签署。

• 已签署。

• 履行中。

• 已完成。

• 已终止。

• 已作废。

## 11.5 《合同变更申请表》

当发生以下情况时，应提交合同变更：

• 合同金额变化。

• 服务范围变化。

• 项目工期变化。

• 收付款条件变化。

• 验收条件变化。

• 合同主体变化。

• 合作方变化。

### 主要字段

• 原合同。

• 变更事项。

• 变更原因。

• 原内容。

• 变更后内容。

• 金额变化。

• 工期变化。

• 对项目影响。

• 补充协议。

• 申请人。

• 审批意见。

原合同不得直接覆盖，系统应保留变更前后的内容。

# 十二、项目实施过程管理

项目实施管理不需要细化到专业项目管理软件的程度，重点记录项目启动、阶段进度、主要问题、成果和验收。

## 12.1 《项目启动表》

合同签订后或项目正式启动时填写。

### 主要字段

• 项目名称。

• 项目负责人。

• 项目成员。

• 客户项目负责人。

• 客户联系人。

• 服务开始日期。

• 计划结束日期。

• 项目主要阶段。

• 主要交付成果。

• 主要沟通机制。

• 项目例会安排。

• 当前风险。

• 启动说明。

• 附件。

### 启动流程

项目经理填写项目启动表 → 确认项目成员和计划 → 经营负责人或公司负责人确认 → 项目状态变更为“实施中”

对于简单项目，项目启动可不单独审批，只需确认。

## 12.2 《项目阶段计划表》

项目不需要管理过细任务，但应维护主要阶段。

### 主要字段

• 阶段名称。

• 阶段说明。

• 计划开始日期。

• 计划结束日期。

• 阶段负责人。

• 主要参与人员。

• 主要成果。

• 当前进度。

• 实际完成日期。

• 当前状态。

### 阶段状态

• 未开始。

• 进行中。

• 已完成。

• 已延期。

• 已暂停。

• 已取消。

一个项目一般设置3至10个主要阶段即可，不建议拆分成大量细小任务。

## 12.3 《项目进展记录表》

项目经理根据实际需要按周、按月或按重要节点填写。

### 主要字段

• 关联项目。

• 记录日期。

• 当前项目阶段。

• 本期已完成工作。

• 当前总体进度。

• 本期提交成果。

• 客户反馈。

• 存在问题。

• 需要协调事项。

• 下一步工作。

• 预计完成时间。

• 填报人。

• 附件。

系统应按时间顺序展示项目进展记录。

## 12.4 《项目问题及风险记录表》

只记录影响项目进度、质量、合同、回款或客户关系的重要问题。

### 主要字段

• 问题标题。

• 问题类型。

• 问题描述。

• 发现日期。

• 发现人。

• 影响程度。

• 影响范围。

• 责任人。

• 处理措施。

• 计划解决日期。

• 实际解决日期。

• 当前状态。

• 是否需要管理层协调。

• 处理结果。

• 附件。

### 问题类型

• 客户需求变化。

• 项目进度。

• 人员安排。

• 成果质量。

• 客户配合。

• 合同履约。

• 开票收款。

• 合作方配合。

• 其他。

### 问题状态

• 待处理。

• 处理中。

• 已解决。

• 暂时搁置。

• 已关闭。

## 12.5 《项目变更申请表》

项目实施过程中，不涉及正式合同变更但影响项目管理的重要事项，应进行项目变更记录。

### 适用情形

• 项目负责人变化。

• 项目成员重大调整。

• 计划完成时间变化。

• 主要成果变化。

• 项目工作范围变化。

• 项目预计成本明显变化。

• 合作伙伴变化。

### 主要字段

• 项目名称。

• 变更事项。

• 变更原因。

• 变更前内容。

• 变更后内容。

• 对进度影响。

• 对成本影响。

• 对合同影响。

• 是否需要签订补充协议。

• 申请人。

• 审批意见。

如变更涉及合同金额或合同主要条款，应同时发起合同变更。

## 12.6 《项目成果提交表》

### 主要字段

• 关联项目。

• 项目阶段。

• 成果名称。

• 成果类型。

• 成果版本。

• 提交人。

• 提交日期。

• 提交对象。

• 客户接收人。

• 是否需要客户确认。

• 客户反馈。

• 当前状态。

• 成果附件。

• 备注。

### 成果类型

• 咨询报告。

• 监理报告。

• 实施方案。

• 调研报告。

• 设计文件。

• 检查报告。

• 验收材料。

• 会议纪要。

• 阶段汇报材料。

• 其他成果。

### 成果状态

• 草稿。

• 内部审核中。

• 已内部确认。

• 已提交客户。

• 客户要求修改。

• 客户已确认。

系统应保留成果版本，不允许新版本直接覆盖旧版本。

## 12.7 《项目验收申请表》

### 主要字段

• 关联项目。

• 关联合同。

• 验收类型。

• 验收日期。

• 验收地点。

• 验收内容。

• 已完成成果。

• 未完成事项。

• 客户验收人员。

• 我方参加人员。

• 验收结论。

• 整改要求。

• 整改截止日期。

• 是否通过验收。

• 验收文件。

• 备注。

### 验收类型

• 阶段验收。

• 最终验收。

• 简易确认。

• 客户签收。

• 其他。

### 验收状态

• 待申请。

• 验收准备中。

• 已提交验收。

• 需整改。

• 已通过。

• 未通过。

# 十三、开票和收款管理

开票和收款只用于项目业务闭环和经营统计，不替代财务软件。

## 13.1 《开票申请表》

### 主要字段

• 关联项目。

• 收入合同。

• 客户单位。

• 开票内容。

• 发票类型。

• 本次申请开票金额。

• 税率。

• 不含税金额。

• 税额。

• 合同累计已开票金额。

• 合同剩余可开票金额。

• 开票依据。

• 客户开票资料。

• 客户接收方式。

• 申请人。

• 申请日期。

• 附件。

• 备注。

### 开票依据

• 合同签订。

• 项目进度。

• 阶段成果提交。

• 项目验收。

• 客户通知。

• 其他。

### 开票流程

项目经理或商务人员提交开票申请 → 项目负责人确认开票条件 → 财务人员审核合同和金额 → 公司负责人审批或按权限审批 → 财务人员完成开票 → 登记发票信息 → 开票申请完成

## 13.2 《销项发票登记表》

### 主要字段

• 关联开票申请。

• 关联项目。

• 关联合同。

• 发票号码。

• 发票类型。

• 开票日期。

• 发票金额。

• 不含税金额。

• 税额。

• 发票文件。

• 发送日期。

• 发送方式。

• 客户接收人。

• 是否作废。

• 是否红冲。

• 备注。

### 关键规则

1. 开票金额不得无提示地超过合同金额。

2. 超过合同金额时，应经过特殊审批。

3. 作废或红冲发票必须保留原发票记录。

4. 发票登记后，应自动更新项目和合同的累计开票金额。

## 13.3 《项目收款登记表》

### 主要字段

• 关联项目。

• 收入合同。

• 客户单位。

• 收款日期。

• 收款金额。

• 收款银行账户。

• 对方付款单位。

• 银行流水摘要。

• 关联发票。

• 收款性质。

• 收款凭证。

• 登记人。

• 备注。

### 收款性质

• 合同预付款。

• 进度款。

• 验收款。

• 尾款。

• 保证金退回。

• 其他项目收入。

### 关键规则

1. 一份合同可以多次收款。

2. 一次收款可以关联一张或多张发票。

3. 收款单位与合同客户不一致时，应填写说明。

4. 收款登记后，应自动更新项目已收款和未收款金额。

5. 收款记录原则上由财务人员登记或确认。

# 十四、费用和付款管理

费用与付款管理重点记录项目成本，不进行会计凭证处理。

## 14.1 项目费用类型

• 差旅费。

• 交通费。

• 住宿费。

• 业务招待费。

• 办公费。

• 打印装订费。

• 投标费。

• 专家费。

• 项目现场费用。

• 通讯费。

• 资料费。

• 其他项目费用。

## 14.2 《费用报销单》

### 主要字段

#### 报销基本信息

• 报销单号。

• 报销人。

• 所属部门。

• 关联项目。

• 报销事由。

• 费用发生期间。

• 报销总金额。

• 是否有借款需要冲销。

#### 费用明细

每张报销单可以包含多条费用明细：

• 费用类型。

• 发生日期。

• 费用说明。

• 金额。

• 是否有发票。

• 发票号码。

• 附件。

#### 审批及付款信息

• 项目负责人意见。

• 部门或经营负责人意见。

• 财务审核意见。

• 公司负责人意见。

• 实际付款金额。

• 付款日期。

• 付款账户。

• 付款凭证。

### 报销流程

员工填写报销单 → 项目负责人确认费用与项目相关 → 财务人员审核票据和金额 → 按金额权限审批 → 财务付款 → 上传付款凭证 → 报销完成

## 14.3 《项目付款申请表》

适用于向合作单位、服务供应商、专家或其他项目收款方支付款项。

### 主要字段

• 付款申请编号。

• 关联项目。

• 关联支出合同。

• 收款单位或个人。

• 付款事项。

• 合同总金额。

• 累计已付金额。

• 本次申请金额。

• 付款条件。

• 付款依据。

• 是否已取得发票。

• 发票金额。

• 收款账户。

• 计划付款日期。

• 申请人。

• 附件。

• 备注。

### 付款流程

项目负责人或经办人提交付款申请 → 项目负责人确认履约情况 → 财务人员审核合同、发票和付款金额 → 公司负责人或授权人员审批 → 财务人员完成付款 → 上传付款凭证 → 付款完成

### 关键规则

1. 付款金额超过合同未付款余额时，系统应阻止或警告。

2. 无支出合同的付款，应填写完整付款依据。

3. 无发票付款应注明原因。

4. 同一付款不得重复登记。

5. 付款完成后自动计入项目成本。

# 十五、合作伙伴和合伙人员结算

合作伙伴或合伙型员工的项目收益结算，是本系统区别于普通项目管理系统的重要功能。

## 15.1 结算方式

系统至少支持以下方式：

• 固定金额。

• 按合同金额比例。

• 按实际收款金额比例。

• 按项目毛利比例。

• 按具体工作任务计价。

• 公司与合作方协商确定金额。

为避免系统过于复杂，分成规则不建设复杂公式设计器。每个项目由经办人员选择结算方式并填写具体规则。

## 15.2 《项目合作分配方案表》

应在项目立项后、正式结算前建立。

### 主要字段

• 关联项目。

• 合作人员或合作单位。

• 合作角色。

• 主要工作内容。

• 结算方式。

• 结算比例。

• 固定金额。

• 计算基数。

• 可扣除成本说明。

• 是否以客户回款为前提。

• 是否需要提供发票。

• 预计结算金额。

• 结算条件。

• 备注。

• 审批记录。

### 关键规则

1. 一个项目可以有多个合作方。

2. 每个合作方可以设置不同结算方式。

3. 分配方案审批后，不得直接覆盖。

4. 分配方案变化应保留修改记录。

5. 已经结算的部分不得因修改方案而自动改变。

## 15.3 《合作方结算单》

### 主要字段

• 结算单号。

• 关联项目。

• 合作方。

• 关联分配方案。

• 项目合同金额。

• 项目累计收款。

• 本次可结算基数。

• 结算比例。

• 应结算金额。

• 已结算金额。

• 本次申请结算金额。

• 扣减项目。

• 实际应付金额。

• 是否收到发票。

• 发票信息。

• 结算说明。

• 申请人。

• 合作方确认情况。

• 审批意见。

• 付款状态。

### 结算流程

项目负责人发起结算 → 系统带出分配方案和项目收款情况 → 经办人核对结算金额 → 合作方确认 → 财务人员复核 → 公司负责人审批 → 生成付款申请 → 完成付款 → 结算完成

### 关键规则

1. 合作方结算应关联具体项目。

2. 结算金额不得超过已审批的分配方案。

3. 按回款结算时，不得超过对应已收款范围。

4. 已支付结算单不得删除。

5. 合作方结算金额自动计入项目成本。

# 十六、保证金管理

只管理与具体项目相关的保证金。

## 16.1 保证金类型

• 投标保证金。

• 履约保证金。

• 质量保证金。

• 其他项目保证金。

## 16.2 《保证金登记表》

### 主要字段

• 保证金编号。

• 关联项目。

• 关联投标或合同。

• 保证金类型。

• 收款单位。

• 保证金金额。

• 缴纳截止日期。

• 实际缴纳日期。

• 付款账户。

• 付款凭证。

• 预计退回日期。

• 实际退回日期。

• 实际退回金额。

• 未退金额。

• 未退原因。

• 当前状态。

• 经办人。

• 备注。

### 保证金状态

• 待缴纳。

• 已申请。

• 已缴纳。

• 待退回。

• 部分退回。

• 已全部退回。

• 无法退回。

• 已作废。

### 主要流程

投标或合同提出保证金要求 → 发起保证金付款申请 → 审批并完成付款 → 登记预计退回日期 → 到期提醒 → 登记实际退回 → 保证金关闭

# 十七、公司日常采购管理

日常采购只针对公司办公和运营需要，不涉及货物销售、库存或项目物资管理。

## 17.1 日常采购范围

• 办公用品。

• 电脑及办公设备。

• 软件服务。

• 网络服务。

• 办公家具。

• 打印耗材。

• 日常维修。

• 日常行政服务。

• 其他办公采购。

## 17.2 《日常采购申请表》

### 主要字段

• 采购申请编号。

• 申请人。

• 所属部门。

• 采购事项。

• 采购原因。

• 采购明细。

• 数量。

• 预计单价。

• 预计总金额。

• 推荐供应商。

• 期望完成日期。

• 是否需要签订合同。

• 附件。

• 审批意见。

### 采购流程

员工提交采购申请 → 部门负责人审核 → 财务或行政核对预算 → 公司负责人或授权人员审批 → 经办人采购 → 上传发票、付款凭证或采购结果 → 采购完成

系统不管理采购入库、领用和库存数量。

# 十八、项目结项管理

项目结项是项目全过程的最后环节。

## 18.1 项目结项条件

项目符合以下主要条件后，可以申请结项：

• 项目主要工作已经完成。

• 主要成果已经提交。

• 项目已经验收或取得客户确认。

• 合同履约情况已经明确。

• 应开票情况已经明确。

• 已收款和未收款情况已经明确。

• 项目费用和付款已经基本完成。

• 合作方结算已经完成或已有明确安排。

• 保证金情况已经明确。

• 项目资料已经归档。

• 遗留问题已有处理方案。

项目未完全收款时，也可以进行业务结项，但必须保留“未收款事项”。

## 18.2 《项目结项申请表》

### 主要字段

#### 项目完成情况

• 项目名称。

• 项目负责人。

• 实际开始日期。

• 实际完成日期。

• 项目主要工作完成情况。

• 项目主要成果。

• 验收情况。

• 客户评价。

• 遗留事项。

#### 合同及资金情况

• 收入合同金额。

• 累计开票金额。

• 累计收款金额。

• 未收款金额。

• 支出合同金额。

• 累计项目成本。

• 合作方已结算金额。

• 未结算金额。

• 保证金未退金额。

#### 项目总结

• 项目目标完成情况。

• 项目主要经验。

• 存在问题。

• 后续改进建议。

• 是否可以作为案例。

• 是否允许用于宣传。

• 项目档案完整性。

#### 附件

• 验收文件。

• 项目总结。

• 最终成果。

• 客户确认材料。

• 其他资料。

## 18.3 项目结项流程

项目经理提交结项申请 → 财务人员核对开票、收款、付款和结算情况 → 经营负责人审核项目完成情况 → 公司负责人审批 → 项目状态变更为“已结项”

### 结项结果

• 同意结项。

• 补充资料后结项。

• 暂不结项。

• 退回修改。

### 项目结项类型

• 正常结项。

• 未完全收款结项。

• 项目终止。

• 项目取消。

• 项目失败关闭。

# 十九、主要业务流程汇总

## 19.1 普通项目全过程

客户建档 → 拜访记录 → 线索登记 → 市场报备 → 跟进记录 → 项目立项 → 商务洽谈或投标 → 合同审批和签订 → 项目启动 → 阶段计划 → 进展记录 → 成果提交 → 验收 → 开票 → 收款 → 成本及合作方结算 → 项目结项

## 19.2 投标项目流程

项目立项 → 投标申请 → 投标审批 → 投标任务分工 → 标书制作 → 投标文件检查 → 保证金缴纳 → 投标提交 → 投标结果登记 → 中标后进入合同 → 未中标则总结并关闭

## 19.3 非投标项目流程

项目线索 → 项目立项 → 方案及报价沟通 → 合同审批 → 合同签订 → 项目实施

## 19.4 项目收款流程

合同约定收款条件 → 项目达到开票条件 → 开票申请 → 发票登记 → 客户付款 → 收款登记 → 系统更新合同和项目未收款

## 19.5 项目付款流程

项目产生付款事项 → 付款申请 → 项目负责人确认 → 财务核对 → 审批 → 实际付款 → 付款凭证登记 → 计入项目成本

## 19.6 合作方结算流程

项目建立合作分配方案 → 项目达到结算条件 → 发起结算单 → 核对项目收款及结算基数 → 合作方确认 → 审批 → 付款 → 计入项目成本

## 19.7 项目结项流程

项目工作完成 → 项目验收 → 成果归档 → 核对开票和收款 → 核对费用和结算 → 提交结项申请 → 审批 → 项目关闭

# 二十、核心表单清单

系统至少应建设以下核心表单：

## 20.1 基础资料类

1. 往来单位档案表。

2. 联系人档案表。

3. 员工和合作人员档案表。

## 20.2 市场类

4. 客户拜访记录表。

5. 项目线索登记表。

6. 项目跟进记录表。

7. 市场报备审批表。

## 20.3 项目立项类

8. 项目立项申请表。

9. 项目主档案。

10. 项目成员表。

## 20.4 投标类

11. 投标申请表。

12. 投标任务分工表。

13. 投标文件检查表。

14. 投标结果登记表。

15. 友商配合项目登记表。

## 20.5 合同类

16. 合同登记及审批表。

17. 合同收付款节点表。

18. 合同变更申请表。

## 20.6 项目实施类

19. 项目启动表。

20. 项目阶段计划表。

21. 项目进展记录表。

22. 项目问题及风险记录表。

23. 项目变更申请表。

24. 项目成果提交表。

25. 项目验收申请表。

## 20.7 收入和收款类

26. 开票申请表。

27. 销项发票登记表。

28. 项目收款登记表。

## 20.8 成本和付款类

29. 费用报销单。

30. 项目付款申请表。

31. 支出合同登记表。

## 20.9 合作方结算类

32. 项目合作分配方案表。

33. 合作方结算单。

## 20.10 其他类

34. 保证金登记表。

35. 日常采购申请表。

36. 项目结项申请表。

# 二十一、项目状态设计

## 21.1 项目状态

• 立项审批中。

• 已立项。

• 投标准备中。

• 商务洽谈中。

• 待签合同。

• 待启动。

• 实施中。

• 暂停。

• 待验收。

• 整改中。

• 已验收。

• 待结项。

• 已结项。

• 已终止。

• 已取消。

## 21.2 状态流转原则

1. 只有立项审批通过后才能形成正式项目。

2. 需要投标的项目，可进入“投标准备中”。

3. 不需要投标的项目，可直接进入“商务洽谈中”或“待签合同”。

4. 合同签订后进入“待启动”。

5. 项目启动后进入“实施中”。

6. 提交验收后进入“待验收”。

7. 验收要求整改时进入“整改中”。

8. 验收通过后进入“已验收”。

9. 提交结项申请后进入“待结项”。

10. 结项审批通过后进入“已结项”。

状态变化必须记录操作人、操作时间和变化原因。

# 二十二、项目数据关联关系

系统开发时应保证以下数据关系：

1. 一个客户可以有多个联系人。

2. 一个客户可以有多个项目线索。

3. 一个项目线索可以有多条跟进记录。

4. 一个项目线索原则上只能转为一个正式项目。

5. 一个项目可以有一个或多个投标记录。

6. 一个项目可以有一个或多个收入合同。

7. 一个项目可以有多个支出合同。

8. 一个项目可以有多个项目成员。

9. 一个项目可以有多个阶段计划。

10. 一个项目可以有多条进展记录。

11. 一个项目可以有多个成果文件。

12. 一个项目可以有多次验收记录。

13. 一个收入合同可以有多次开票。

14. 一个收入合同可以有多次收款。

15. 一个项目可以有多张报销单。

16. 一个项目可以有多张付款申请。

17. 一个项目可以有多个合作方结算单。

18. 一个项目可以有多个保证金记录。

19. 所有合同、发票、收款、付款和结算记录都必须能够查看关联项目。

20. 项目主档案应汇总显示上述所有关联数据。

# 二十三、审批流程设计

系统不需要复杂BPM流程设计器，但需要简单、可配置的审批模板。

## 23.1 主要审批事项

• 市场报备。

• 项目立项。

• 投标申请。

• 合同审批。

• 合同变更。

• 项目变更。

• 开票申请。

• 费用报销。

• 项目付款。

• 合作方结算。

• 日常采购。

• 项目结项。

## 23.2 审批操作

• 同意。

• 退回修改。

• 驳回。

• 撤回。

• 转交。

• 加签。

• 抄送。

## 23.3 简化配置要求

后台应允许设置：

• 不同表单的审批人。

• 审批顺序。

• 按金额设置是否需要公司负责人审批。

• 审批完成后的抄送人。

• 审批超时提醒。

不需要建设复杂的流程图拖拽设计器。

# 二十四、消息提醒

系统应提供站内消息，并预留企业微信通知接口。

## 24.1 待办提醒

• 待审批事项。

• 待处理投标任务。

• 待检查投标文件。

• 待确认项目成果。

• 待验收项目。

• 待付款申请。

• 待结算申请。

## 24.2 时间提醒

• 线索超过规定时间未跟进。

• 投标报名截止。

• 投标截止。

• 标书任务到期。

• 保证金缴纳到期。

• 保证金应退未退。

• 合同到期。

• 项目阶段计划到期。

• 项目预计完成日期临近。

• 应开票未开票。

• 应收款到期。

• 合作方应结算未结算。

## 24.3 异常提醒

• 项目进度延期。

• 项目成本超过预计成本。

• 合同开票超过合同金额。

• 合同付款超过合同金额。

• 收款单位与合同单位不一致。

• 项目长期未更新进展。

• 已验收项目长期未结项。

# 二十五、管理看板

管理看板应以实用为主，不追求复杂数据分析。

## 25.1 公司经营总览

展示：

• 当前有效项目数量。

• 本年度新增项目数量。

• 项目合同总金额。

• 已开票金额。

• 已收款金额。

• 未收款金额。

• 项目累计成本。

• 项目预计利润。

• 正在投标项目数量。

• 待验收项目数量。

• 逾期项目数量。

• 未退保证金金额。

## 25.2 市场线索看板

展示：

• 新增线索数量。

• 跟进中线索数量。

• 已转项目数量。

• 已失效线索数量。

• 各市场人员线索数量。

• 线索转项目比例。

• 预计合同金额。

• 长期未跟进线索。

## 25.3 投标看板

展示：

• 投标准备中项目。

• 本年度投标数量。

• 中标数量。

• 未中标数量。

• 中标率。

• 即将截止投标。

• 未完成投标任务。

• 待退投标保证金。

## 25.4 项目进度看板

展示：

• 各状态项目数量。

• 正常项目。

• 延期项目。

• 暂停项目。

• 待验收项目。

• 待结项项目。

• 项目负责人负责项目数量。

• 项目阶段完成情况。

## 25.5 项目收款看板

展示：

• 合同金额。

• 累计开票金额。

• 累计收款金额。

• 未开票金额。

• 未收款金额。

• 逾期未收款。

• 按客户统计应收款。

• 按项目负责人统计回款。

## 25.6 项目利润看板

项目经营利润可按以下简单口径计算：

项目经营利润 ＝ 项目收入合同金额或实际收款 － 支出合同金额 － 已报销项目费用 － 合作方结算金额 － 其他项目直接成本

系统应明确区分：

• 预计利润。

• 按合同计算利润。

• 按实际收款和实际支出计算利润。

该利润只用于内部经营分析，不作为会计利润。

# 二十六、权限管理

系统采用适合中小企业的简化权限模式：

角色权限＋数据范围权限＋敏感字段权限

## 26.1 数据范围

支持以下范围：

• 全部数据。

• 本部门数据。

• 本人负责的数据。

• 本人参与的项目。

• 本人创建的数据。

• 指定项目数据。

## 26.2 敏感信息权限

以下信息应单独控制：

• 合同金额。

• 项目成本。

• 项目利润。

• 合作方分成比例。

• 合作方结算金额。

• 银行账户。

• 员工个人信息。

• 发票和付款附件。

## 26.3 数据删除规则

1. 草稿数据可以删除。

2. 已提交审批的数据不得直接删除。

3. 审批通过的数据只能作废，不能物理删除。

4. 已关联合同、收付款或结算的数据不得删除。

5. 作废数据必须填写作废原因。

6. 所有重要操作必须记录日志。

# 二十七、文件和附件管理

系统不需要独立的复杂档案系统，但应具备统一附件能力。

## 27.1 支持的文件类型

• Word。

• Excel。

• PDF。

• 图片。

• 压缩文件。

• 常见项目成果文件。

## 27.2 主要功能

• 上传。

• 下载。

• 在线预览常见文件。

• 文件分类。

• 文件版本管理。

• 上传人和上传时间记录。

• 文件权限控制。

• 重要文件禁止直接覆盖。

• 文件操作日志。

## 27.3 重点归档文件

• 客户需求资料。

• 招标文件。

• 投标文件。

• 中标通知书。

• 正式合同。

• 补充协议。

• 项目成果。

• 验收文件。

• 发票。

• 收付款凭证。

• 合作方结算材料。

• 项目结项资料。

# 二十八、系统页面要求

每个主要业务模块应包含以下页面：

## 28.1 列表页面

支持：

• 关键词搜索。

• 条件筛选。

• 状态筛选。

• 按负责人筛选。

• 按时间筛选。

• 排序。

• 分页。

• 导出。

• 批量操作。

• 查看待办事项。

## 28.2 详情页面

详情页面应展示：

• 基本信息。

• 当前状态。

• 审批记录。

• 关联数据。

• 附件。

• 操作记录。

• 时间轴。

## 28.3 表单页面

支持：

• 保存草稿。

• 提交审批。

• 表单校验。

• 自动编号。

• 自动带出客户、项目和合同信息。

• 附件上传。

• 退回后修改。

• 查看历史版本。

## 28.4 项目详情页

项目详情页是系统最核心的页面，应采用页签或分区方式展示：

• 项目概况。

• 项目成员。

• 线索和跟进。

• 投标。

• 合同。

• 阶段进度。

• 问题风险。

• 成果。

• 验收。

• 开票收款。

• 费用付款。

• 合作方结算。

• 保证金。

• 项目利润。

• 项目文件。

• 操作日志。

# 二十九、云部署和技术要求

## 29.1 指定部署平台

本系统指定部署在腾讯云开发 CloudBase 环境中，不再按照传统云服务器、Nginx、Docker Compose 和独立运维服务器的方式设计。开发、部署、数据库、文件存储、身份认证、后端计算和运行监控应优先使用 CloudBase 提供的原生能力。

当前已具备或计划使用的资源包括：

• CloudBase 免费环境。

• CloudBase MySQL 数据库。

• MySQL 数据库账号。

• 腾讯云 API Key。

• AI 成长计划相关资源。

开发人员应在项目启动时核实环境 ID、所在地域、MySQL 实例状态、数据库容量、云存储容量、云函数或云托管额度、静态托管额度及网络访问限制，并形成《CloudBase 环境资源登记表》。

## 29.2 推荐总体技术架构

系统采用适合中小型企业的 CloudBase 原生一体化架构，推荐技术组合如下：

• 管理端前端：Vue 3＋TypeScript＋Element Plus。

• 前端部署：CloudBase 静态网站托管。

• 后端语言：Node.js＋TypeScript，保持前后端技术栈统一。

• 后端运行：优先采用 CloudBase 云函数提供业务 API、审批处理、消息提醒和定时任务。

• 特殊后台服务：只有在确有长时间运行、复杂文件处理或云函数不适用的场景下，才使用 CloudBase 云托管。

• 关系型数据库：CloudBase MySQL。

• 文件与附件：CloudBase 云存储。

• 用户登录：CloudBase 身份认证与系统内部用户、角色、权限表结合使用。

• 自动部署：使用 CloudBase CLI 或 CloudBase 官方部署能力。

• 日志监控：使用 CloudBase 云函数、云托管及平台日志能力。

本项目不默认引入 Redis、消息中间件、微服务、Kubernetes、独立 Nginx 或自建对象存储。只有在实际性能测试证明必要时，才增加额外组件。

## 29.3 CloudBase 资源与业务模块对应关系

• 静态网站托管：部署项目管理系统的 Vue 管理端页面和静态资源。

• 云函数：处理登录后的业务接口、表单提交、审批流转、状态变更、统计汇总、提醒任务及文件权限校验。

• MySQL 数据库：保存客户、线索、项目、投标、合同、进度、成果、验收、开票、收款、费用、付款、结算、保证金、权限及日志等结构化数据。

• 云存储：保存招标文件、投标文件、合同、项目成果、验收资料、发票、付款凭证及其他附件。

• 身份认证：完成用户登录身份识别；具体功能权限和数据范围仍由本系统权限模型控制。

• 定时触发任务：完成线索未跟进、投标截止、合同到期、项目延期、应收款、保证金退回等提醒。

• AI 成长计划资源：可用于辅助代码开发、文档生成或后续智能功能，但项目核心业务不得依赖不可控的 AI 输出才能运行。

## 29.4 前端、后端与数据库访问边界

为防止数据库账号和敏感数据泄露，必须遵守以下边界：

• 浏览器前端不得保存、显示或调用 MySQL 数据库账号和密码。

• 浏览器前端不得保存腾讯云 SecretKey、API Key 或其他服务端密钥。

• 所有涉及金额、审批、权限、状态变更和敏感附件的操作，必须通过云函数或云托管后端接口执行。

• 后端接口必须同时校验登录身份、角色权限、数据范围和业务状态，不得只依赖前端按钮是否显示。

• 数据库账号、API Key 和第三方密钥应通过 CloudBase 环境变量或安全配置注入，不得写入源代码或提交到 Git 仓库。

• 前端可以读取环境 ID 等非敏感公开配置，但不得获得任何可直接管理云资源的长期密钥。

• 数据导出、附件下载、项目利润和合作方结算等敏感接口必须单独鉴权并记录日志。

## 29.5 MySQL 数据库技术要求

• 数据库统一使用 CloudBase MySQL，不再同时兼容 PostgreSQL 或文档型数据库。

• 数据库设计应使用规范的关系表、主键、外键或逻辑关联、唯一索引和查询索引。

• 所有金额字段使用 DECIMAL 高精度类型，不得使用 FLOAT 或 DOUBLE 保存金额。

• 所有核心业务表应包含所属项目、状态、创建人、创建时间、修改人、修改时间和逻辑删除字段。

• 审批记录、状态变化、合同变更和结算历史必须采用新增历史记录方式保存，不得直接覆盖。

• 数据库结构变更必须提供版本化 SQL 迁移脚本，并能记录已经执行的版本。

• 列表查询必须分页；项目、合同、客户、状态、日期、负责人等常用查询条件应建立索引。

• 上线前必须完成数据库初始化、基础字典初始化、管理员初始化和权限数据初始化。

## 29.6 文件存储要求

• 所有业务附件统一保存到 CloudBase 云存储，MySQL 只保存文件标识、路径、名称、大小、类型、版本、上传人和业务关联信息。

• 文件应按照业务模块和项目编号组织逻辑目录，不应将所有文件混放。

• 下载文件前必须由后端检查用户是否有权查看关联项目或业务单据。

• 合同、投标最终版、验收文件和结项成果应保留版本，不允许新文件直接覆盖旧文件。

• 删除业务单据时不得直接删除重要附件；作废数据的文件应继续保留，除非由授权管理员执行清理。

• 应设置允许上传的文件类型、单文件大小限制和恶意文件检查机制。

## 29.7 登录、权限与安全要求

• 使用 CloudBase 身份认证完成登录身份验证，系统自身维护用户、员工、角色、菜单权限、操作权限和数据范围。

• 禁止匿名用户进入管理系统。

• 用户离职或停用后，应立即禁止其登录并撤销业务权限。

• 密码登录时应符合密码复杂度要求，并设置登录失败次数限制。

• 公司负责人、系统管理员和财务相关人员建议启用更强的登录验证方式。

• 后端接口必须防止越权访问、重复提交、SQL 注入和恶意文件上传。

• 对审批、合同金额、项目利润、合作方分配、付款和数据导出等操作记录完整审计日志。

• 腾讯云 API 密钥必须按照最小权限原则配置；若发生泄露，应立即禁用并更换。

## 29.8 开发、部署与发布要求

• 代码仓库至少设置 main 或 production 分支与开发分支，未经测试的代码不得直接部署生产。

• 项目配置应区分本地开发配置和 CloudBase 环境配置。

• 应提供 CloudBase 环境初始化脚本、MySQL 建表脚本、基础数据脚本和前后端部署脚本。

• 部署前自动执行代码检查、构建、数据库版本检查和必要测试。

• 前端构建产物发布到静态网站托管；后端函数按模块部署，避免将全部业务放入一个超大函数。

• 每次正式发布应记录版本号、发布时间、变更内容、数据库变更和回滚方案。

• 系统应提供健康检查或基础运行检查，便于发现数据库、文件存储和关键接口异常。

• 不得要求用户手工登录服务器修改源代码或数据库完成日常发布。

## 29.9 免费环境与正式运行约束

现有 CloudBase 免费环境可用于系统开发、联调、试运行和早期内部使用。正式上线前，必须根据控制台实际套餐和资源额度完成容量评估。

• 核实 MySQL 是否存在自动暂停、连接数、计算资源、容量、备份和回档限制。

• 核实静态托管、云函数、云存储、外网流量和调用次数额度。

• 核实免费资源或 AI 成长计划资源的有效期，避免资源到期造成系统不可用。

• 正式上线前完成一次全量备份和恢复验证。

• 当免费环境的性能、稳定性、备份或资源额度不能满足实际使用时，应升级 CloudBase 套餐，而不是通过删减关键安全和备份功能维持运行。

• 若开发测试与正式运行共用一个环境，必须严格隔离测试账号和测试数据，并在每次重要发布前备份；条件允许时应建立独立生产环境。

## 29.10 基本性能和可用性要求

• 支持不少于100个内部用户。

• 支持30至50人同时在线使用。

• 普通列表和详情页面在正常网络下原则上3秒内返回。

• 普通表单提交和审批操作原则上5秒内完成。

• 大型报表和批量导出应采用异步生成或限制数据范围，避免阻塞普通业务。

• 云函数应控制单次处理数据量，批量任务应分页或分批执行。

• 系统应记录关键接口错误和执行耗时，便于定位性能问题。

• 项目、合同和附件数据应支持长期积累，不能因数据量增长导致全表加载。

## 29.11 CODEX 针对 CloudBase 的开发约束

• CODEX 开始编码前必须先读取并确认 CloudBase 环境信息，不得自行假设为普通 Linux 云服务器。

• 技术方案必须明确静态托管、云函数或云托管、MySQL、云存储和身份认证的具体使用方式。

• 优先使用 CloudBase 官方 SDK、CLI 和部署方式，不重复搭建平台已经提供的基础能力。

• 所有数据库表、索引和初始化数据必须提供可重复执行或具备版本控制的迁移方案。

• 必须提供环境变量清单，但不得在文档、日志和代码示例中写入真实数据库密码或 API Key。

• 必须分别测试本地开发、CloudBase 部署、用户登录、权限校验、文件上传下载和数据库读写。

• 交付时必须提供《CloudBase 部署说明》《环境变量说明》《数据库迁移说明》《资源用量与升级建议》和《故障恢复说明》。

# 三十、一次性建设交付范围

虽然不分多期建设，但开发过程可以按模块顺序完成，最终一次整体验收和上线。

最终交付必须包含：

1. 完整源代码。

2. 数据库设计文件。

3. 数据库初始化脚本。

4. CloudBase 前端、云函数或云托管部署文件。

5. CloudBase 环境、环境变量和资源配置说明。

6. 用户角色和权限配置。

7. 全部核心业务模块。

8. 全部核心表单。

9. 全部审批流程。

10. 管理看板。

11. 消息提醒。

12. 操作日志。

13. 接口文档。

14. 部署说明书。

15. CloudBase MySQL 与云存储备份、恢复说明。

16. 用户操作手册。

17. 测试用例及测试结果。

18. 初始管理员账号设置方式。

# 三十一、系统验收标准

系统应至少通过以下业务场景验收：

## 31.1 市场线索场景

• 能够建立客户和联系人。

• 能够登记拜访记录。

• 能够由拜访记录生成项目线索。

• 能够提交市场报备。

• 能够持续填写跟进记录。

• 能够将线索转为正式项目。

## 31.2 投标场景

• 能够提交投标申请。

• 能够分配投标任务。

• 能够上传商务标、技术标和报价文件。

• 能够完成投标检查。

• 能够登记保证金。

• 能够登记投标结果。

• 中标后能够进入合同管理。

## 31.3 合同场景

• 能够登记收入合同和支出合同。

• 能够完成合同审批。

• 能够上传签署合同。

• 能够登记收付款条件。

• 能够进行合同变更并保留原记录。

## 31.4 项目实施场景

• 能够进行项目启动。

• 能够设置项目阶段。

• 能够登记项目进展。

• 能够登记项目问题。

• 能够上传成果。

• 能够进行项目验收。

• 能够查看项目完整时间轴。

## 31.5 开票收款场景

• 能够发起开票申请。

• 能够登记实际发票。

• 能够登记一次或多次收款。

• 能够自动计算已开票和未开票金额。

• 能够自动计算已收款和未收款金额。

## 31.6 费用付款场景

• 员工能够提交项目报销。

• 能够提交项目付款申请。

• 能够进行审批。

• 能够登记实际付款和付款凭证。

• 费用和付款能够自动汇总到项目成本。

## 31.7 合作方结算场景

• 能够建立项目合作分配方案。

• 能够按固定金额或比例计算结算金额。

• 能够生成合作方结算单。

• 能够完成结算审批和付款。

• 结算金额能够计入项目成本。

## 31.8 项目结项场景

• 能够核对成果和验收情况。

• 能够核对开票和收款。

• 能够核对费用和结算。

• 能够提交结项申请。

• 结项后能够查看完整项目档案。

## 31.9 权限场景

• 普通员工不能查看无关项目。

• 项目成员只能查看参与项目。

• 财务人员能够查看收付款信息。

• 只有授权人员能够查看项目利润和分成比例。

• 所有审批和修改操作均有日志。

# 三十二、对CODEX开发的明确要求

本项目的所有技术设计和代码生成均应以腾讯云开发 CloudBase 为指定运行环境。

CODEX正式编码前，应先输出并确认以下内容：

1. 系统总体功能结构图。

2. 项目全过程业务流程图。

3. 系统菜单和页面清单。

4. 全部核心表单字段清单。

5. 表单之间的关联关系。

6. 各业务对象状态流转图。

7. 审批流程清单。

8. 数据库实体关系图。

9. 用户角色权限矩阵。

10. 系统原型页面。

开发过程中应遵守：

• 不建设微服务。

• 不建设会计系统。

• 不建设进销存。

• 不把审批人写死在代码中。

• 不把项目状态写成无规则的普通文本。

• 所有金额使用高精度数据类型。

• 所有关键业务表均保留创建人、创建时间、修改人和修改时间。

• 所有审批通过数据均保留历史。

• 所有业务数据优先通过项目编号关联。

• 项目详情页必须能够查看全过程数据。

• 每个模块完成后均应同步完成接口、权限和测试。

• 不得只开发页面而缺少后端业务规则。

• 不得只开发数据库而缺少状态流转和审批控制。

# 三十三、系统核心建设结论

本系统不是面向大型企业的综合ERP，而是一套适合中小型项目服务公司的内部项目经营管理系统。

系统最终应形成以下管理闭环：

有客户档案 → 有拜访记录 → 有项目线索 → 有跟进过程 → 有正式立项 → 有投标或商务过程 → 有项目合同 → 有项目实施记录 → 有成果和验收 → 有开票和收款 → 有费用和合作方结算 → 有项目利润 → 有项目结项档案

系统建设重点不是增加大量功能，而是保证每一个项目从发现机会到最终结项，都能够在同一个系统中完整记录、责任清楚、数据关联、状态明确、过程可查。

文档结束